УТВЕРЖДЕНА

решением Евпаторийского

городского совета

от «26» августа 2011года

№ 6-12/13

Программа  строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов социально-бытового назначения,

объектов инфраструктуры,  реконструкции устаревшего жилья

города Евпатории на 2012-2015 годы

С О Д Е Р Ж А Н И Е

1. Паспорт Программы.

2. Состояние и проблемы объектов социально-бытового назначения, жилья.

3. Цель и основные задания Программы.

4. Пути реализации Программы.

5. Ожидаемые результаты от внедрения Программы.

6. Направления и мероприятия программы (приложение №1)

7. Показатели результативности, ресурсное обеспечение (приложение №2)

- Паспорт Программы.

| Название программы | Программа строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов социально-бытового назначения, объектов инфраструктуры, реконструкции устаревшего жилья города Евпатории на 2012-2015 годы |
| --- | --- |
| Основание для разработки программы | Законы Украины Закон Украины «О местном самоуправлении в Украине»; Стратегия экономического и социального развития АРК: - «Стратегия экономического и социального развития Автономной Республики Крым на 2011-2020 годы» (утверждена Постановлением Верховной Рады Автономной Республики Крым 22.12.2010 г. № 121-6/10) Стратегия экономического и социального развития города: - «Стратегический план экономического и социального развития города Евпатория на период до 2015 года» (утвержден решением городского совета от 27.04.2007 г. № 5-16/10); - «Среднесрочный план экономического и социального развития города Евпатории на 2012-2015 годы» (утвержден решением городского совета от 25.03.2011 г. № 6-6/2); Положение об управлении капитального строительства Евпаторийского городского совета. |
| Главный разработчик Программы | Управление капитального строительства Евпаторийского городского совета |
| Главная цель Программы | Повышение уровня обслуживания населения учреждениями здравоохранения, образования, коммунальными службами, улучшение условий проживания для жителей города, улучшение имиджа города, повышение привлекательности для отдыхающих, увеличение количества мест в школах и дошкольных учебных заведениях, реконструкция устаревшего жилого фонда, строительство доступного и социального жилья |
| Сроки реализации Программы | 2012 – 2015 годы |
| Источники финансирования | Бюджетные средства. |
| Ожидаемые конечные результаты выполнения Программы | повышение политической, экономической и социальной стабильности в городе; создание новых рабочих мест; обеспечение занятости и снижение уровня безработицы; рост уровня производства и услуг в городе; |
| Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации программы, всего, в том числе: | 243 000,0 тыс. грн. |
| средств Государственного бюджета Украины | 59 000,0 тыс. грн. |
| средств бюджета АРК | 9 500,0 тыс. грн. |
| средств местного бюджета | 155 500,0 тыс. грн. |
| средств других источников | 18 000,0 тыс. грн. |

2. Состояние и проблемы объектов социально – бытового

назначения,  жилья

Большинство объектов социально – бытового назначения в городе Евпатории были построены в 70-х - 80-х годах прошлого века. За десятилетия эксплуатации их состояние значительно ухудшилось, снизился ресурс. В связи с этим остро стал вопрос о реконструкции существующих объектов, а также строительстве новых. Это также  касается жилых домов. Кроме этого,  в связи с увеличением рождаемости в последние годы возникла проблема нехватки мест в дошкольных учебных заведениях.

В ходе реализации программы за период 2009 – 2011 гг. управлением капитального строительства были выполнены работы по реконструкции и капитальному ремонту инфекционного корпуса детской больницы, хирургического корпуса городской больницы, строительству городского кладбища, реконструкции мемориального комплекса «Красная горка», реконструкции улиц города, начаты работы по реконструкции набережной им. Терешковой, реконструкции детского сада «Космос». В ходе реализации Программы необходимо завершить ранее начатые работы, а также провести другие мероприятия, направленные на улучшение имиджа города.

Остро стоит проблема с обеспечением жильем граждан, а также реконструкцией устаревшего жилья. В связи с этим в Программу включены мероприятия по строительству доступного и социального жилья, а также мероприятия по отселению жителей домов старых серий, а также реконструкции данных домов.

3. Цели о основные задания программы

Целью программы является повышение уровня обслуживания населения учреждениями здравоохранения, образования, коммунальными службами, улучшение условий проживания для жителей города, улучшение имиджа города, повышение привлекательности для отдыхающих, увеличение количества мест в школах и дошкольных учебных заведениях.  Также немаловажной задачей является улучшение жилищных условий граждан путем строительства социального и доступного жилья, реконструкции жилых домов старых серий.

Для выполнения Программы планируется осуществить мероприятия согласно приложению.

4. Пути реализации программы

- увеличение финансирования со стороны бюджета на капитальные вложения в строительство, реконструкцию объектов социально – бытового назначания;

- усиление контроля со стороны ответственного за исполнение Программы за ходом ее выполнения;

5. Ожидаемые результаты

Исполнение Программы способствует:

- Повышению уровня обслуживания в учреждениях здравоохранения города,

- Улучшению образовательного процесса в учебных заведениях,

- Улучшению социально – бытового обслуживания населения,

- Улучшению жилищных условий жителей города,

- Улучшению имиджа города, повышению привлекательности для отдыхающих,

- Увеличению количества мест в школах и дошкольных учебных заведении.

Приложение №1

К Программе строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов социально-бытового назначения, объектов инфраструктуры,  реконструкции устаревшего жилья города Евпатории на 2012-2015 годы

# Направления деятельности и мероприятия городской программы строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов социально-бытового назначения, объектов инфраструктуры,  реконструкции устаревшего жилья города Евпатории на 2012-2015 годы

| № п/п | Наименование направления деятельности (приоритетные задачи) | Перечень мероприятий программы | Срок выполнения мероприятия | Исполнители | Источники финансирования | Ориентировочные объемы финансирования (стоимость), тыс. гривен | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Капитальный ремонт объектов здравоохранения | Капитальный ремонт хирургического корпуса городской больницы ГТМО | 2012-2015 гг | УКС Евпаторийского городского совета | Местный бюджет | 26 000,0 | Улучшение медицинского обслуживания населения |
| 2 | Капитальный ремонт объектов здравоохранения | Реконструкция Евпаторийской городской больницы № 2 | 2012-2015 гг | УКС Евпаторийского городского совета | Местный бюджет | 11 000,0 | Улучшение медицинского обслуживания населения |
| 3 | Строительство, реконструкция дошкольных учреждений | Реконструкция дома Похвальных под детский сад | 2013-2014 гг | УКС Евпаторийского городского совета | Местный бюджет | 7 000,0 | Увеличение количества мест в дошкольных учебных заведениях |
| 4 | Строительство, реконструкция дошкольных учреждений | Реконструкция детского сада «Космос» | 2012-2013 гг | УКС Евпаторийского городского совета | Местный бюджет | 7 000,0 | Увеличение количества мест в дошкольных учебных заведениях |
| 5 | Реализация генерального плана г.Евпатории | Строительство городского кладбища | 2012 г. | УКС Евпаторийского городского совета | Местный бюджет | 2 000,0 | Вынос мест захоронения за пределы города, повышение качества ритуальных услуг |
| 6 | Благоустройство города | Реконструкция набережной им.Терешковой | 2012-2014 гг | УКС Евпаторийского городского совета | Местный бюджет | 23 000,0 | Повышение привлекательности города, улучшение инфраструктуры |
| 7 | Благоустройство города | Реконструкция и благоустройство улиц, парков, скверов города | 2012-2015 гг | УКС Евпаторийского городского совета | Местный бюджет | 45 000,0 | Повышение привлекательности города, улучшение инфраструктуры |
| 8 | Реализация государственных программ по реконструкции жилья | Реконструкция домов старых серий | 2012-2015 гг | УКС Евпаторийского городского совета | Местный бюджет, государственный бюджет | 40 000,0 | Улучшение жилищных условий граждан |
| 9 | Реконструкция системы теплоснабжения города | Строительство миникотельных | 2012-2015 гг | УКС Евпаторийского городского совета | Местный бюджет | 10 000,0 | Повышение качества коммунальных услуг |
| 10 | Реализация государственных программ по улучшению жилищных условий граждан | Строительство доступного и социального жилья | 2012-2015 гг | УКС Евпаторийского городского совета | государственный бюджет, средства граждан | 43 000,0 | Улучшение жилищных условий граждан |
| 11 | Благоустройство города, строительство, реконструкция объектов инфраструктуры и социально-бытового назначения | Строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов социально-бытового назначения, объектов инфраструктуры в соответствии с решениями городского совета, органов исполнительной власти | 2012-2015 гг | УКС Евпаторийского городского совета | Местный бюджет, государственный бюджет, бюджет АРК | 29 000,0 | Повышение привлекательности города, улучшение инфраструктуры |

Приложение №2

К Программе строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов социально-бытового назначения, объектов инфраструктуры,  реконструкции устаревшего жилья города Евпатории на 2012-2015 годы

# Ресурсное обеспечение городской программы строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов социально-бытового назначения, объектов инфраструктуры,  реконструкции устаревшего жилья города Евпатории на 2012-2015 годы																						тыс. гривен

| Объем средств, которые предлагается привлечь на выполнение программы | Этапы выполнения программы | Всего затрат на выполнение программы |
| --- | --- | --- |
|  | І |  |
|  | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год |  |
| Объем ресурсов, всего, в том числе: | 51 000,0 | 75 000,0 | 70 000,0 | 47 000,0 | 243 000,0 |
| Государственный бюджет Украины | 7 000,0 | 17 000,0 | 25 000,0 | 10 000,0 | 59 000,0 |
| бюджет АРК | 3 000,0 | --- | 1 500,0 | 5 000,0 | 9 500,0 |
| местный бюджет | 41 000,0 | 58 000,0 | 33 500,0 | 23 000,0 | 155 500,0 |
| другие источники (средства граждан при строительстве доступного жилья) | --- | --- | 10 000,0 | 8 000,0 | 18 000,0 |